- 怡永丰生产生活供水管改造合同

甲方：湖南怡永丰新材料科技有限公司

乙方：长沙冷山制冷设备有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 湖南怡永丰新材料科技有限公司供水管道改造工程 事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：湖南怡永丰新材料科技有限公司生产生活供水管道改造工程

2.工程地点：湖南长沙经济技术开发区天华南路3号

3.合同工期： 15 个工作日，从甲方通知合同签订后，备货时间为 3 个工作日，开始进场施工，计划工期为  10 个工作日，除不可抗拒（含雨天）及本合同约定的情形，任何情况下工期均不予顺延。

二、工程服务形式（说明：根据具体维修改造工程图纸确定）

包工、包料、包工期、包质量、包风险、包安全及文明施工，另乙方工人食宿自理。

- 工程总价

按照甲方的维修改造要求，合计工程总价为人民币大写： 陆万叁千元整 ，小写： ¥63000.00元 ，以上价格开具3%增值税专用发票。

本合同为固定总价，除工程量调整或甲方签证同意的费用外，任何情况下均不予调整工程价款。

四、工程质量要求

（1）乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行作业，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件。对甲方检查验收过程中发现的质量问题，乙方应及时予以整改修复，再进行竣工验收。

（2）施工用的管材管件应有质量检验部门的产品合格证，并提供给甲方相关纸质资料证明存档，经甲方确认合格方可使用。

（3）道路下方的埋地管道，须沙子护管，并达到国标管的标准。

（4）绿化带的沟凿深度为20CM,道路下方的沟凿深度为60CM以下，并按原有道路结构恢复。

（5）管道施工完成，必须进行压力试验，按公称压力1.0MPa试压，并保压，压力降幅不得超过0.05MPa视为合格。

五、工程款支付

合同签订后预付50%工程款，即人民币：叁万壹仟伍佰元整（¥31500.00元）；

竣工验收合格，乙方必须先向甲方提交总金额的工程款专用发票后3个工作日内甲方向乙方支付剩余50%工程款，即人民币：叁万壹仟伍佰元整（¥31500.00元）。

六、违约责任

1.乙方违反本合同其他任何一项义务，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。

2.由于乙方原因，除不可抗拒（含雨天）及本合同约定的情形，造成工期延期，按工程总款 1 ％每日的标准向甲方支付赔偿金。

3.由于甲方原因，如生产原因、付款延期等，使乙方设备不能按期施工或调试的，工期顺延，并由甲方支付乙方因此而发生的安装人员的人工费、往返差旅费等。

4.未经甲方书面同意，乙方不得将本项目分包或转包给第三方进行施工。否则，甲方有权解除合同。

5.乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

6.凡因乙方原因导致本合同解除的，乙方应赔偿甲方所受到的损失。另外，乙方必须在接到甲方解除通知三日内退场交还施工场地。如逾期，应按工程总款 1 ％每日的标准向甲方支付赔偿金。

7.甲乙双方在未征得对方的同意（书面形式）的情况下，单方面终止合同，将由终止合同一方在终止合同后的三个月内向另一方支付本合同总金额（20%）（百分之二十）的违约金。

七、安全施工

1､乙方派驻项目现场的施工人员必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方现场管理人员的指导。

2､乙方施工人员施工期间若发生疾病、工伤事故或意外伤亡事件，一切责任由乙方自行承担，并且乙方必须及时处置并依法足额履行赔偿责任，不得影响甲方的形象或商誉。如乙方怠于履行该等责任，导致伤亡人员及其家属到项目现场或甲方公司闹事的，乙方应承担一切违约赔偿责任。

3､ 乙方应加强对派驻项目现场人员的规范管理，开展相关的纪律、安全、文明、科学、环保作业教育。乙方人员因职务行为或非职务侵权造成甲方服务区域内的业主、物业使用人或其他人员人身、财产损害的，乙方必须承担或连带承担全部赔偿责任。如受害人选择起诉甲方，导致甲方对外承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿，追偿范围包括但不限于赔偿款本金、利息、诉讼费、律师费等，且甲方有权径行从应付乙方的工程款中扣减。

4､乙方在施工现场必须设置安全警示标志或警戒线，在进行重大风险作业时还必须配置一名专职安全员负责现场安全管理。本合同履行期间，因乙方施工原因造成甲方或其他人员人身、财产损害的，必须承担全部赔偿责任。如乙方怠于履行赔偿义务，造成甲方被起诉的，甲方在对外赔偿后有权向乙方追偿，追偿范围包括但不限于赔偿款本金、利息、诉讼费、律师费等，且甲方有权径行从应付乙方的工程款中扣减。

八、施工责任

1.甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，并负责协调相关业主或有关部门。

2､甲方必须派一人为现场负责，对工程质量进行监督，检查办理中间交工，工程验收手续和其它相关事宜。

3､主要设备安装前必须提请甲方验收，未经验收或经验收不符合合同要求的，乙方不得进行安装施工。但甲方的该等验收，并不减轻或免除乙方的竣工验收责任。

4､乙方在施工中应做好甲方服务区域区内公共部位或共用设施设备的保护措施，如有损坏应据实予以赔偿。

5.乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保工程达到合同约定及甲方要求。

九、工程验收

1.由甲方负责组织验收。

2.乙方保证施工材料、工艺等方面与本合同相关一致。工程达到标示标准。

3.验收。甲方在验收过程中发现不合格的，应开具不合格书面通知，注明不合格项，并由乙方在甲方规定的期限内负责免费整改。乙方逾期不履行整改义务的，甲方可要求第三方对不合格项进行整改，费用由乙方承担，并承担其逾期履行或仍不履行给甲方带来的损失。

十、其它

1.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本合同 壹 式 贰 份，甲、乙双方各执 壹 份，具有同等法律效力。

2.未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，由该维修工程所在地人民法院诉讼解决。

甲方：                             乙方：

签约代表：                         签约代表：

签约日期：        年   月   日