**湖南怡永丰新材料科技有限公司**

**放假期间安全施工生产会议**

时间：2024年 7月 22日 下午15：00至16：00

地点：公司四楼会议室 主 持：陈聪

参会人员：王总、湛红日、谭湘其、陈建 、陈聪

会议内容：

1. 放假时间值班人员情况
2. 放假时间为7月27日-8月4日为期9天。
3. 假期值班人员排班

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 值班负责人 | 电话 | 备注 |
| 7月27日 | 湛红日 | 13548602258 |  |
| 7月28日 | 湛红日 | 13548602258 |  |
| 7月29日 | 陈聪 | 18874910881 |  |
| 7月30日 | 陈聪 | 18874910881 |  |
| 7月31日 | 陈聪 | 18874910881 |  |
| 8月1日 | 王总 | 13337312088 |  |
| 8月2日 | 王总 | 13337312088 |  |
| 8月3日 | 陈建 | 13379492708 |  |
| 8月4日 | 陈建 | 13379492708 |  |

1. 假期工作部署
2. 确认施工项目：光伏、地面油漆、分切车间净化改造、租户美福隆屋顶更换（待定）。
3. 安环部7月25日-26日提前对车间改造外包工程施工人员签定安全管理协议，做好施工人员现场安全培训；如中途施工方临时更换施工人员，必须提前报备并进行安全培训。
4. 已和保安室做好假期期间工作安排和要求；建立施工安全管理微信群，要求每个施工项目的负责人提前报备本项目施工进度和当天施工人员情况，有任何情况及时联系值班负责人。
5. 要求设备保障部7月27日开始对分切车间所有的线路、风管、消防器材、墙壁上的标识标牌等零部件进行拆除；在施工期间设备保障部必须安排值班人员在现场协助施工方对线路和管道的拆除和连接。
6. 分切车间在拆除和组装时，值班负责人必须到场安全监督，避免对分切设备造成磕碰和损坏。
7. 因天气炎热，考虑到施工项目进度和难度，配合施工方上下班时间及时做出调整。

安环部

202年7月22日